6.3 지방선거 정보지도 프로젝트

교육감 광역지도 구현 계획서

성향 기반 범례 체계 + 인터랙티브 지도 + 데이터 수집 전략

2026년 3월

작성: 준호 | 달빛포레스트 지방선거 정보지도 TF

# 1. 프로젝트 개요

6.3 지방선거 정보지도 프로젝트의 하위 모듈로서, 전국 17개 시도의 교육감 현황을 인터랙티브 광역지도로 구현한다. 교육감 선거는 정당 공천 없이 치러지는 비정당 선거임에도 실질적으로 진보/보수 성향이 존재하므로, 기존 정당 색상이 아닌 성향 기반 색상 체계를 도입하여 유권자에게 정확한 정보를 전달한다.

# 2. 핵심 설계: 성향 기반 범례 체계

## 2.1 왜 정당 색상이 아닌 성향 색상인가

교육감은 법적으로 정당에 소속될 수 없다. 후보등록 개시일로부터 1년간 정당 당원이 아니어야 출마 자격이 주어진다. 따라서 더불어민주당의 파란색이나 국민의힘의 빨간색으로 교육감을 분류하는 것은 제도적으로 부정확하다. 성향(진보/보수/중도)으로 분류하되, 기존 정당 색상과 혼동을 피하기 위해 완전히 다른 색상 팔레트를 적용한다.

## 2.2 색상 팔레트 설계

정당 색상(빨강/파랑)과 시각적으로 충돌하지 않으면서, 색각 이상자도 구분 가능한 조합을 선정하였다.

| 분류 | 컬러 코드 | 적용 범위 | 대비 색상 |
| --- | --- | --- | --- |
| 진보 | #4CAF50 (Green) | 9개 시도 | 기존 민주당 파란색과 차별 |
| 보수 | #FF9800 (Orange) | 7개 시도 | 기존 국힘 빨간색과 차별 |
| 중도 | #2196F3 (Blue) | 1개 시도 (대전) | 양 진영과 구분되는 독립 색상 |

설계 원칙: 민주당 파랑(#1D6FBF)과 국민의힘 빨강(#E61E2B)을 기피하고, Green-Orange-Blue 조합으로 정당 프레임에서 탈피한 중립적 시각 언어를 구성한다. 색맹/색약 접근성을 위해 패턴(빗금, 점선 등)을 보조 수단으로 병행한다.

# 3. 현직 교육감 데이터 현황 (2026.3 기준)

2022년 제8회 지방선거 결과를 기준으로 하되, 2024년 10월 서울 보궐선거 결과를 반영하였다. 진보 9명, 보수 7명, 중도 1명으로 집계된다.

| 시도 | 현직 교육감 | 성향 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 서울 | 정근식 | 진보 | 보궐선거(2024.10) 당선, 조희연 후임 |
| 부산 | 하윤수 | 보수 | 2022 당선, 부산교대 총장 출신 |
| 대구 | 강은희 | 보수 | 2022 재선, 유일 여성 보수 교육감 |
| 인천 | 도성훈 | 진보 | 2022 재선, 전교조 경력 |
| 광주 | 이정선 | 진보 | 2022 당선, 광주교대 총장 출신 |
| 대전 | 설동호 | 중도 | 2022 3선, 언론사별 성향 분류 상이 |
| 울산 | 노옥희 | 진보 | 2022 재선, 전교조 울산지부장 출신 |
| 세종 | 최교진 | 진보 | 2022 3선 |
| 경기 | 임태희 | 보수 | 2022 당선, 13년만 보수 교육감 |
| 강원 | 신경호 | 보수 | 2022 당선 |
| 충북 | 윤건영 | 보수 | 2022 당선, 청주교대 총장 출신 |
| 충남 | 김지철 | 진보 | 2022 3선, 전교조 경력 |
| 전북 | 서거석 | 진보 | 2022 당선, 전북대 총장 출신 |
| 전남 | 김대중 | 진보 | 2022 당선, 전교조 경력 |
| 경북 | 임종식 | 보수 | 2022 재선 |
| 경남 | 박종훈 | 진보 | 2022 3선, 전교조 경력 |
| 제주 | 김광수 | 보수 | 2022 당선 |

* 성향 분류는 단일화 이력, 교원단체(전교조/교총) 경력, 주요 언론사 보도를 종합하여 판단. 대전 설동호 교육감의 경우 언론사마다 보수/중도 분류가 혼재하여 중도로 표기.

# 4. 현직 교육감 성향 미분류 원인 분석 및 대응

## 4.1 분류가 어려웠던 근본 원인

교육감 선거가 비정당 선거이기 때문에 공식적인 성향 태그가 존재하지 않는다. 중앙선관위의 당선인 데이터에도 정당 정보가 없으며, 각 시도교육청 웹사이트의 교육감 프로필에도 정치 성향은 기재하지 않는다. 이로 인해 기존 지도 프로젝트에서 교육감 분류가 누락되거나 부정확하게 처리되었다.

| 문제 유형 | 구체적 사례 | 대응 방안 |
| --- | --- | --- |
| 교육감 선거의 비정당 특성 | 교육감은 정당 소속 불가, 공식적 성향 라벨 없음 | 단일화 이력 + 교원단체 경력 + 언론 분류 종합 판단 |
| 언론사별 분류 상이 | 설동호(대전): 보수/중도 혼재, 이정선(광주): 진보/중도 혼재 | 3개 이상 언론사 교차 확인, 불일치 시 '중도' 분류 |
| 임기 중 교체 | 서울: 조희연 유죄확정 → 정근식 보궐당선 (2024.10) | 보궐선거 결과 실시간 반영 체계 구축 |
| 공공데이터 한계 | 선관위 데이터에 성향 정보 미포함, 당선자 정보만 제공 | 자체 DB 구축 + 뉴스/교육청 크롤링 보완 |

## 4.2 크로스체크 데이터 수집 전략

단일 소스에 의존하지 않고, 최소 2개 이상의 독립 소스를 교차 확인하는 3단계 검증 체계를 수립한다.

### 1단계: 공공데이터 당선인 조회

- 중앙선관위 선거통계시스템 (info.nec.go.kr): 제8회 지방선거 교육감 개표 결과 (당선자 이름, 득표수, 투표율)

- 공공데이터포털 (data.go.kr): 제8회 전국동시지방선거 개표결과 파일 데이터 (17개 시도 교육감 결과)

- 보궐선거 결과: 서울 교육감 보궐선거 (2024.10.16) 개표 결과 별도 수집

### 2단계: 각 시도교육청 웹사이트 크롤링

- 17개 시도교육청 공식 홈페이지의 교육감 프로필 페이지에서 이름, 임기, 주요 경력 수집

- 전교조/교총 경력 여부 확인을 통한 성향 1차 추정

- 교육감 선거 당시 단일화 진영(진보 단일/보수 단일/무소속) 확인

### 3단계: 뉴스 교차 검증

- 진보 매체(경향신문, 한겨레, 오마이뉴스)와 보수 매체(조선일보, 동아일보, 뉴데일리)의 교육감 성향 분류 비교

- 나무위키/위키백과의 교육감 선거 문서에서 성향 정리 참고 (근거 출처와 함께 확인)

- 3개 이상 매체에서 동일 분류 시 확정, 불일치 시 중도로 표기하고 툴팁에 주석 표시

# 5. 데이터 소스별 수집 계획

| 데이터 항목 | 1차 소스 | 크로스체크 소스 |
| --- | --- | --- |
| 현직 교육감 명단 | 중앙선관위 당선인 공고 / 선거통계시스템 | 각 시도교육청 공식 웹사이트 교육감 프로필 |
| 성향 분류 | 선거 당시 진보/보수 단일화 이력, 전교조·교총 경력 | 주요 언론사 보도 (경향·한겨레 vs 조선·동아 교차 확인) |
| 유권자 수 | 중앙선관위 선거인수 통계 (info.nec.go.kr) | 행안부 주민등록 인구통계 (jumin.mois.go.kr) |
| 지난 투표율 | 중앙선관위 선거통계시스템 개표 결과 | 공공데이터포털 (data.go.kr) 제8회 지선 개표결과 |
| 보궐선거 반영 | 중앙선관위 보궐선거 공고 (서울 2024.10) | 뉴스 보도 및 선관위 개표 결과 |

# 6. 지도 UI/UX 구현 계획

## 6.1 광역 지도 기본 구조

17개 시도 광역 경계를 SVG/GeoJSON 기반으로 렌더링하며, 각 지역을 성향별 색상으로 채운다. React + D3.js 조합으로 구현하고, 반응형 레이아웃을 지원한다.

## 6.2 인터랙티브 툴팁 설계

마우스 호버(모바일: 탭) 시 해당 지역 위에 정보 카드가 표시된다. 표시 항목은 다음과 같다.

- 현직 교육감: 이름 + 취임연도 (예: 정근식, 2024)

- 성향: 진보/보수/중도 + 색상 뱃지

- 유권자 수: 해당 시도의 선거인수 (숫자 포맷: 1,234,567명)

- 지난 투표율: 제8회 지방선거 교육감 투표율 (%, 소수점 2자리)

## 6.3 범례 UI

지도 좌측 또는 하단에 범례 패널을 배치한다. 진보(초록), 보수(주황), 중도(파랑) 세 가지 성향을 색상 + 패턴으로 표시하며, 각 성향 옆에 해당 시도 수를 괄호로 표기한다. 범례를 클릭하면 해당 성향의 지역만 하이라이트된다.

# 7. 기술 스택

선거 정보지도 프로젝트의 기존 기술 스택을 활용하되, 교육감 모듈에 특화된 구성을 추가한다.

- 프론트엔드: React (Next.js) + D3.js (SVG 지도 렌더링)

- 지도 데이터: 대한민국 시도 행정경계 GeoJSON (통계청 또는 국토정보플랫폼)

- 백엔드/DB: PostGIS (공간 데이터 관리) + Supabase 또는 자체 API

- 데이터 수집: Python (BeautifulSoup/Selenium) 크롤러 + 선관위 API/CSV

- 배포: Vercel (Next.js 최적화 배포)

# 8. 구현 일정 (목표: 6.3 선거 전 완료)

- 1주차 (3월 둘째 주): 데이터 수집 및 검증 - 17개 시도 교육감 정보 DB 구축, 3단계 크로스체크 완료

- 2주차 (3월 셋째 주): 광역지도 SVG 기본 구현 - 시도 경계 렌더링 + 성향별 색상 적용 + 범례 UI

- 3주차 (3월 넷째 주): 인터랙티브 기능 - 마우스/탭 툴팁 구현 + 범례 필터링 + 반응형 대응

- 4주차 (4월 첫째 주): 통합 테스트 및 배포 - 선거 정보지도 메인 프로젝트에 교육감 모듈 병합

- 5~6월: 후보 등록 후 차기 교육감 후보 정보 업데이트, 여론조사 데이터 연동

# 9. 기대 효과

정당 프레임에서 벗어난 성향 기반 색상 체계를 통해, 교육감 선거의 본질인 교육 철학과 정책 성향에 집중할 수 있는 시각적 도구를 제공한다. 현직 교육감 정보와 유권자 데이터를 결합한 인터랙티브 지도는 유권자의 정보 접근성을 높이고, 특히 청년 유권자의 교육감 선거 관심도를 제고하는 데 기여할 것으로 기대된다.