6.3 지방선거 정보지도 프로젝트

기초의원 지도 구현 계획서

중선거구제 복수 의원 시각화 + 15개 시도 조례 기반 GeoJSON 제작 전략

2026년 3월

작성: 준호 | 달빛포레스트 지방선거 정보지도 TF

# 1. 프로젝트 개요

6.3 지방선거 정보지도의 기초의원 모듈로서, 전국 약 1,000여 개 기초의원(자치구·시·군의원) 선거구를 인터랙티브 지도로 구현한다. 기초의원은 광역의원과 달리 한 선거구에서 2~4명을 선출하는 중선거구제를 채택하고 있으며, 선거구 획정이 국회 법률이 아닌 시도 조례로 이루어진다는 점에서 데이터 수집 및 시각화 방식이 근본적으로 다르다.

세종특별자치시와 제주특별자치도는 기초자치단체가 없어 기초의원이 존재하지 않으므로, 15개 시도만을 대상으로 한다. 총 의원 수는 약 2,900명으로 광역의원(약 800명)의 3.5배 규모이다.

# 2. 광역의원과의 핵심 차이점

광역의원 지도 구현 경험을 바탕으로, 기초의원 지도에서 추가로 고려해야 할 차이점을 정리한다. 파이프라인의 기본 구조(행정동 GeoJSON dissolve)는 재사용하되, 데이터 소스·시각화·툴팁 설계에서 근본적 차이가 있다.

| 구분 | 광역의원 (시도의원) | 기초의원 (자치구·시·군의원) |
| --- | --- | --- |
| 선거구 획정 주체 | 국회 (공직선거법 별표2) | 시도의회 (시도 조례) — 17개 시도별 개별 조례로 획정 |
| 선거구당 의원 수 | 1인 (소선거구제) | 2~4인 (중선거구제) — 한 선거구에서 복수 당선 |
| 총 선거구 수 | 약 800여 개 | 약 1,000여 개 (의원 수 약 2,900명) |
| 경계 데이터 소스 | 공직선거법 별표3 (법률) | 17개 시도 조례 별표 (각각 별도 조례) |
| 적용 범위 | 17개 시도 전체 | 15개 시도 (세종·제주 제외 — 기초자치단체 없음) |
| 툴팁 표시 | 현직 의원 1명, 소속정당, 유권자수 | 현직 의원 2~4명 (복수), 각각 소속정당, 유권자수, 선거구 정수 |

# 3. UX 흐름 설계: 3단계 드릴다운

광역의원 지도와 동일한 3단계 드릴다운 구조를 유지하여 사용자 일관성을 확보한다. 다만 세종·제주의 비활성 처리와, 선거구 선택 시 복수 의원 정보 표시가 핵심 차이이다.

| 단계 | 화면 상태 | 사용자 액션 | 데이터 로딩 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 전국 17개 시도 광역지도 (색상 미적용, 범례만 표시). 세종·제주는 '기초의원 없음' 표시 | '기초의원' 탭 버튼 클릭 | 시도 경계 GeoJSON |
| 2 | 선택한 시도의 시군구(기초) 지도가 확대되어 표시 | 시도 영역 클릭 (예: 전라남도) | 해당 시도의 시군구 GeoJSON |
| 3 | 해당 시군구 내 기초의원 선거구 경계가 오버레이됨. 중선거구는 다수당 색상 또는 혼합 표시 | 시군구 클릭 (예: 영암군) | 해당 시군구의 기초의원 선거구 GeoJSON + 의원 데이터 |
| 4 | 툴팁 카드: 선거구 정수(2~4인), 현직 의원 복수 명단, 각 소속정당, 유권자 수 | 선거구 영역 호버/탭 | 의원 DB에서 해당 선거구 복수 의원 조회 |

세종·제주 처리: 1단계 전국지도에서 세종·제주 영역은 회색(비활성)으로 표시하고, 호버 시 '기초자치단체 없음 — 기초의원 선거 미실시' 안내 툴팁을 표시한다. 클릭 시 드릴다운하지 않는다.

# 4. 핵심 난제 및 해결 전략

## 4.1 광역의원 대비 추가 난제

광역의원 지도에서 해결한 '선거구 GeoJSON 자체 제작' 문제는 기초의원에서도 동일하게 적용되지만, 데이터 소스가 단일 법률(별표3)이 아닌 15개 시도 조례로 분산되어 있고, 중선거구제로 인한 복수 의원 시각화 문제가 추가된다.

| 난제 | 구체적 상황 | 해결 전략 |
| --- | --- | --- |
| 조례 17개 개별 파싱 | 광역의원은 별표3 하나만 파싱하면 되지만, 기초의원은 15개 시도 × 각각 별도 조례를 개별 파싱해야 함. 조례 형식이 시도마다 상이 | 국가법령정보센터 자치법규 검색 + 시도별 파싱 템플릿 개발, 형식이 유사한 시도를 그룹화하여 파서 재사용 |
| 중선거구제 → 복수 의원 표시 | 한 선거구에서 2~4명이 당선되므로 여러 정당의 의원이 혼재. 선거구 색상을 단일 정당으로 칠할 수 없는 경우 빈번 | 다수당 색상 채움 + 소수당 색상 스트라이프/점 패턴 보조. 툴팁에서 전체 의원 목록 표시 |
| 세종·제주 제외 처리 | 세종은 기초자치단체 없음(단층제), 제주는 행정시 체제로 기초의회 자체가 부재. 15개 시도만 대상 | 전국지도에서 세종·제주는 비활성(회색) 처리 + '기초의원 없음' 라벨 표시 |
| 데이터 규모 (약 2,900명) | 광역의원(~800명) 대비 3.5배. 의원 데이터 수집·검증 작업량이 방대 | 시도의회 크롤러를 기초의회(~226개)까지 확장. 선관위 당선인 일괄 데이터 우선 활용 후 개별 의회 크로스체크 |
| 선거구 재획정 불확실성 | 기초의원 선거구는 시도 조례로 정하므로, 시도의회 의결 시점이 시도마다 다름. 6.3 선거 전 확정이 늦어질 수 있음 | 현행 조례 기준 1차 구축 + 조례 개정 확정 시 자동 반영 파이프라인. 시도별 조례 개정 동향 모니터링 |
| 선거구 내 정당 혼재 시각화 | 2인 선거구에서 여야 1석씩 차지 시 단일 색상 불가. 3~4인 선거구에서는 3개 정당 혼재도 가능 | 방안A: 다수당 색상 단색 + 툴팁 상세 / 방안B: 의석 비율에 따른 파이차트형 마커 / 방안C: 그라데이션 오버레이 |

## 4.2 중선거구제 색상 처리 방안 상세

기초의원 지도의 가장 독특한 시각화 과제는 한 선거구에 복수 정당 의원이 공존하는 상황이다. 세 가지 방안을 비교 검토한다.

- 방안A — 다수당 단색 + 툴팁 상세: 선거구 영역을 다수당 색상으로 채우되, 우측 하단에 소수당 색상 작은 원형 마커를 표시. 구현 난이도 낮음, 시인성 좋음. 단, 2인 선거구에서 1:1일 때 '다수당' 판단 불가 → 가나다순 또는 득표순으로 1순위 결정.

- 방안B — 의석비율 파이차트 마커: 선거구 중심점에 파이차트를 배치하여 정당별 의석 비율을 시각화. 정보량 풍부하나, 지도가 복잡해지고 소형 선거구에서 가독성 저하.

- 방안C — 분할 채움: 선거구 폴리곤을 의석 수 비율로 세로 분할하여 각 정당 색상으로 채움. 예: 3인 선거구에서 민주당 2석·국힘 1석이면 좌측 2/3 파랑, 우측 1/3 빨강. 시각적 직관성 높으나 SVG 구현 복잡.

권장: 방안A를 기본으로 채택하되, 사용자 설정에서 방안C 토글을 제공하는 것을 목표로 한다. 1차 구현은 방안A, 2차 고도화에서 방안C를 추가한다.

# 5. 선거구 GeoJSON 자체 제작 파이프라인

광역의원 파이프라인과 동일한 dissolve 방식을 사용하되, 데이터 소스가 15개 시도 조례로 분산된 점이 핵심 차이이다. 행정동 GeoJSON은 광역의원에서 확보한 것을 재사용한다.

| 순서 | 작업 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 15개 시도 조례에서 기초의원 선거구별 관할 읍면동 목록 + 정수 추출. 국가법령정보센터 자치법규 섹션에서 '시군의원 선거구 조례' 검색 후 파싱 | basic_district_mapping.json — {시도코드: {시군구코드: {선거구명: {행정동코드배열, 정수}}}} |
| 2 | 광역의원 파이프라인에서 사용한 admdongkor 행정동 GeoJSON 재사용 (동일 데이터) | adm_dong_all.geojson (이미 확보) |
| 3 | Python + GeoPandas: basic_district_mapping.json 기준으로 행정동 폴리곤을 시군구별·선거구별 dissolve | basic_district_{시도코드}_{시군구코드}.geojson — 시군구 단위 파일 (약 226개) |
| 4 | Mapshaper simplify + 위상 정합성 검증. 기초의원은 시군구 내부 경계이므로 파일 크기가 작아 경량화 부담 적음 | basic_district_{코드}_simple.geojson |
| 5 | 선관위 당선인 데이터 조인: 선거구 폴리곤에 의원명(복수), 정당(복수), 정수, 유권자수 속성 부착 | 최종 배포용 GeoJSON (시군구 클릭 시 lazy loading) |

## 5.1 조례 파싱 상세

기초의원 선거구는 각 시도의 조례에서 정한다. 예를 들어 경기도는 '경기도 시군의회 의원정수와 지역구 시군의원 선거구에 관한 조례', 전라남도는 '전라남도 시군의회의원 선거구에 관한 조례' 등 시도마다 명칭과 형식이 다르다. 국가법령정보센터(law.go.kr)의 자치법규 섹션에서 15개 시도 조례를 개별 검색하여 파싱한다.

조례 구조 예시: '영암군 가선거구 — 영암읍 (정수 3인)', '영암군 나선거구 — 삼호읍, 학산면 (정수 2인)' 형태로 선거구명, 관할 읍면동, 정수가 함께 기재된다. 이를 파싱하여 시군구별 선거구 매핑을 생성한다.

## 5.2 광역의원 파이프라인과의 재사용 전략

- 재사용 가능: 행정동 GeoJSON 데이터, GeoPandas dissolve 로직, Mapshaper simplify 스크립트, 프론트엔드 3단계 드릴다운 컴포넌트 구조

- 신규 개발 필요: 15개 시도 조례 파서(시도별 형식 대응), 복수 의원 툴팁 UI 컴포넌트, 중선거구 색상 혼합 로직, 선거구별 정수 데이터 스키마

## 5.3 엣지케이스 처리

- 1인 증원 읍·동: 공직선거법 제23조 단서에 의해 인구 기준에 따라 1인이 증원되는 읍·동이 있으며, 이 경우 해당 읍·동이 단독 선거구가 될 수 있다. 조례에서 이를 확인하여 별도 처리한다.

- 보궐선거로 인한 공석: 중선거구에서 의원 1명이 궐원되면 해당 선거구의 정수는 유지되나 현직 의원 수가 줄어든다. 툴팁에 '공석 1석' 등으로 표시하고, 보궐선거 예정 여부를 안내한다.

- 당적 변경: 임기 중 의원이 탈당·입당하여 소속정당이 변경되는 경우가 있다. 선관위 당선 시점 정당이 아닌, 현재 시점 소속정당으로 표시하되 기초의회 홈페이지 최신 정보를 기준으로 한다.

# 6. 데이터 수집 계획

| 데이터 항목 | 1차 소스 | 크로스체크 |
| --- | --- | --- |
| 기초의원 선거구 경계 | 15개 시도 조례 별표 (시도별 '시군의원 선거구에 관한 조례') — 읍면동 단위 관할 행정동 + 선거구별 정수 명시 | 중앙선관위 선거구 조회 시스템 + 각 기초의회 홈페이지 선거구 안내 |
| 행정동 경계 GeoJSON | vuski/admdongkor (GitHub) — 광역의원 지도와 동일 데이터 재사용 | 도로명주소지도 행정구역도 |
| 현직 기초의원 명단 | 중앙선관위 제8회 지선 당선인 공고 (일괄 데이터) | 각 기초의회(약 226개) 공식 홈페이지 + 보궐선거 결과 반영 |
| 소속 정당 | 선관위 당선인 데이터 (정당 포함) | 각 기초의회 의원 프로필 (당적 변경 반영 여부 확인) |
| 선거구별 정수 (2~4인) | 시도 조례 별표 (선거구명 + 정수 명시) | 선관위 선거통계시스템 선거구별 당선인 수 |
| 유권자 수 | 중앙선관위 선거통계시스템 — 선거구별 선거인수 | 행안부 주민등록 인구통계 (읍면동별 합산) |

## 6.1 기초의회 크롤링 전략

기초의회는 전국 약 226개(세종·제주 제외)로, 각 의회 홈페이지에서 의원 현황을 개별 크롤링하는 것은 비효율적이다. 따라서 1차로 중앙선관위 당선인 일괄 데이터를 활용하고, 2차로 보궐선거 및 당적 변경 등 변동 사항만 기초의회 홈페이지에서 보완한다. 광역의원 크롤러의 구조를 확장하여 시도의회 → 기초의회 2계층 크롤링 체계를 구축한다.

# 7. 툴팁 정보 설계

광역의원과 달리 한 선거구에 복수 의원이 존재하므로, 툴팁 카드를 확장 설계한다.

- 선거구 정수: '2인 선거구' / '3인 선거구' / '4인 선거구' 표시

- 현직 의원 목록: 의원별 이름 + 소속정당 색상 뱃지를 세로 리스트로 나열. 득표순 또는 가나다순 정렬

- 유권자 수: 해당 선거구의 선거인수 (숫자 포맷: 12,345명)

- 공석 표시: 궐원이 있을 경우 '공석 1석 (보궐선거 예정/미정)' 안내

# 8. 기술 스택

광역의원 지도의 기술 스택을 그대로 활용하되, 기초의원 특화 모듈을 추가한다.

- 프론트엔드: React (Next.js) + D3.js — 광역의원 3단계 드릴다운 컴포넌트 재사용 + 복수 의원 툴팁 컴포넌트 신규

- 지도 데이터: 광역의원에서 확보한 행정동 GeoJSON 재사용 + 시도 조례 기반 기초의원 선거구 GeoJSON 자체 제작

- GeoJSON 생성: Python 3.11 + GeoPandas — 광역의원 dissolve 스크립트 확장, 시도 조례 파서 15개 신규 개발

- 백엔드/DB: PostGIS + Supabase — 의원 테이블에 선거구 정수(2/3/4) 컬럼 추가, 선거구-의원 1:N 관계 스키마

- 크롤러: 선관위 일괄 데이터 + 기초의회 변동사항 보완 크롤러 (약 226개 의회 대상)

- 배포: Vercel + CDN — 시군구 단위 GeoJSON lazy loading (약 226개 파일)

# 9. 구현 일정

광역의원 지도 완료 이후 착수하며, 파이프라인 재사용으로 일정을 단축한다.

- 1~3주차: 15개 시도 조례 파싱 — 조례별 파서 개발, basic_district_mapping.json 생성. 가장 공수가 큰 단계 (시도마다 조례 형식 상이)

- 4주차: GeoJSON 자체 제작 — 광역의원 dissolve 파이프라인 확장, 시군구별 선거구 GeoJSON 일괄 생성 + simplify

- 5주차: 의원 데이터 수집 — 선관위 일괄 데이터 기반 DB 구축 + 기초의회 크로스체크 + 보궐선거/당적변경 반영

- 6~7주차: 프론트엔드 구현 — 복수 의원 툴팁 UI, 중선거구 색상 혼합 로직, 세종/제주 비활성 처리, 반응형 대응

- 8주차: 통합 테스트 + 배포 — 광역의원 모듈과 탭 전환 통합, 226개 시군구 lazy loading 성능 테스트, 엣지케이스 QA

- 이후: 조례 재개정 확정 시 GeoJSON 재생성, 후보 등록 후 후보 정보 업데이트, 방안C(분할 채움) 고도화

# 10. 리스크 및 대응

- 조례 파싱 공수 폭증 리스크: 15개 시도 조례가 각각 형식이 달라 파서 개발 공수가 예상보다 클 수 있다. 우선 형식이 유사한 시도를 그룹화(예: 경기·인천·서울 유사형, 충남·충북 유사형)하여 파서를 재사용하고, 특이 형식은 수동 보정한다.

- 조례 미확정 리스크: 기초의원 선거구는 시도 조례로 정하므로 시도의회 의결 시점이 시도마다 다르다. 일부 시도는 선거 직전까지 확정이 지연될 수 있다. 현행 조례 기준으로 1차 구축하고, 개정 확정 시 파이프라인으로 즉시 재생성하는 체계를 마련한다.

- 226개 기초의회 데이터 검증 부담: 약 2,900명의 의원 정보를 검증하는 것은 물리적으로 전수검증이 어렵다. 선관위 일괄 데이터를 신뢰 기반으로 하되, 의원 수 불일치(정수 vs 실제 DB 의원 수) 자동 검증 로직을 구축하여 오류를 조기 발견한다.

- 성능 리스크: 시군구 약 226개 × 선거구 GeoJSON을 모두 프리로딩하면 메모리 부담이 크다. 시군구 클릭 시 해당 GeoJSON만 lazy loading하고, 이탈 시 메모리에서 해제하는 전략을 사용한다. 광역의원 지도에서 검증된 lazy loading 패턴을 재사용한다.

- 중선거구 시각화 복잡도: 방안A(다수당 단색)로 1차 출시 후 사용자 피드백을 수렴하여, 방안C(분할 채움)의 필요성을 판단한다. 과도한 시각적 복잡성은 오히려 가독성을 해칠 수 있으므로, 단순함을 우선한다.