6.3 지방선거 정보지도

서비스 디벨롭 종합 계획서

5W1H 프레임워크 | 정보 인터페이스 설계 | 바이럴 전략 | 비즈니스 모델

2026년 3월 | ver 1.0

작성: 준호 | 달빛포레스트 지방선거 정보지도 TF

# 1. 프로젝트 현황 및 본 계획서의 목적

지도 구현 단계가 어느 정도 완료된 시점이다. 단체장(시도지사·기초단체장), 교육감, 광역의원(지역구·비례), 기초의원(지역구·비례) 등 모든 선거 카테고리의 지도 인프라가 구축되었거나 구축 중이며, 선거구 GeoJSON 자체 제작이라는 핵심 기술 과제를 해결하였다.

본 계획서는 지도 인프라 위에 얹을 정보 콘텐츠와 유저 접근 인터페이스를 설계하고, 서비스 배포부터 바이럴 확산, 선거 이후 비즈니스 모델 전환까지의 전체 로드맵을 수립하는 것을 목적으로 한다.

# 2. 서비스 정의: 5W1H 프레임워크

모든 설계 의사결정의 출발점이 되는 프레임워크이다. 이후 인터페이스, 바이럴, 비즈니스 모델 모두 이 정의에 기반한다.

| 구분 | 핵심 질문 | 답변 |
| --- | --- | --- |
| WHO | 누가 쓰는가 | 1차: 내 지역 후보가 궁금한 일반 유권자(60%, 20~40대 모바일) / 2차: 데이터 분석형 정치 관심층(25%, 바이럴 확산자) / 3차: 기자·연구자·교육자(15%, B2B 잠재 고객) |
| WHAT | 무엇을 전달하는가 | 지도 한 번 클릭으로 내 지역 선거 정보 통합 제공: 2022 결과 → 여론조사 추이 → 후보자 비교 → 뉴스. 여심위 등록 데이터만 사용하여 '가짜뉴스 없는' 신뢰 확보 |
| WHEN | 언제 쓰는가 | 선거 8주 전부터 유입 시작 → 2주 전 급등 → 당일 정점 → 이후 급락. 타임라인에 따라 콘텐츠 전환: 3~4월 지형도, 4~5월 여론조사, 5월말 후보비교, 선거일 투표소찾기 |
| WHERE | 어디서 쓰는가 | 모바일 80%+. 카카오톡·트위터 공유 링크 유입이 주류. 딥링크+OG이미지 필수. 데스크톱은 우측 패널, 모바일은 하단 시트(bottom sheet) 반응형 전환 |
| WHY | 왜 쓰는가 | 지방선거 정보가 선관위·여심위·뉴스에 흩어져 있어 통합 접근이 불가. 지도 기반 직관적 UI + 검증된 데이터만 사용하는 신뢰가 차별화 포인트 |
| HOW | 어떻게 전달하는가 | 4층 정보 계층: 1층 지도색상(1초) → 2층 툴팁(3초) → 3층 정보패널 탭(30초~3분) → 4층 외부링크(원본 연결). 가볍게 훑는 유저와 깊이 파는 유저 모두 충족 |

# 3. 정보 인터페이스 설계

## 3.1 4층 정보 계층 구조

유저가 지도에 진입한 후 정보를 소비하는 깊이를 4단계로 설계한다. 각 층은 독립적으로 가치를 전달하므로, 1층에서 이탈하는 유저도 최소한의 정보를 얻는다.

1층 — 지도 색상 (1초):

지도를 보는 것만으로 '이 지역은 어느 당이 우세한가'를 즉시 파악. 색상이 첫 번째 정보이자 가장 강력한 시각 언어이다.

2층 — 툴팁 (3초):

마우스 호버(모바일: 탭)로 현직 단체장/의원 이름, 소속정당, 유권자수가 즉시 표시. 클릭 없이도 핵심 사실을 확인하는 단계이다.

3층 — 정보 패널 탭 (30초~3분):

클릭 시 열리는 패널에서 5개 탭으로 깊은 정보에 접근한다. 데스크톱은 우측 패널, 모바일은 하단 시트(bottom sheet)로 반응형 전환한다.

4층 — 외부 링크 (원본 연결):

'더 알아보기'로 선관위 후보자 상세, 여심위 원본 데이터, 뉴스 원문으로 나가는 출구를 제공. 플랫폼이 모든 정보를 담으려 하지 않고 신뢰할 수 있는 원본으로 안내한다.

## 3.2 정보 패널 탭 구조 (3층 상세)

| 탭 | 명칭 | 콘텐츠 | 데이터 소스 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 개요 | 2022 당선자 카드, 득표율 바차트, 유권자수, 투표율, 득표율 격차 시각화 | 선관위 투개표 API + 자체 DB |
| 2 | 여론조사 | 시계열 추이 차트, 조사기관·표본수·방법·오차범위 투명 표기. 여론조사 없는 지역은 '등록 여론조사 없음' 안내 | 여심위(nesdc.go.kr) 등록 데이터만 사용 |
| 3 | 후보자 | 후보자별 프로필 카드 + 공약 분야별 비교 테이블. 후보 등록 전에는 예비후보 현황 또는 비활성 | 선관위 후보자 API + 공약 API |
| 4 | 뉴스 | 지역·후보명 키워드 자동 수집, 제목+매체명+날짜+원문링크만 제공. 매체 분포 투명 표시 | 뉴스 검색 API + 매체별 균형 로직 |
| 5 | 역대 비교 | 7회(2018)→8회(2022)→9회(2026) 정당 변화, 득표율 변동, 투표율 추이 차트. 타임라인 슬라이더 | 선관위 역대 선거 데이터 |

### 여론조사 탭 법적 주의사항

공직선거법 제108조에 따라 선거일 전 6일부터는 여론조사 결과 공표가 금지된다. 이 시점에 여론조사 탭을 자동 비활성화하는 로직을 반드시 구현해야 한다. 이미 공유된 딥링크로 접근 시에도 '선거법에 따라 이 기간 열람할 수 없습니다' 안내 화면으로 대체한다.

### 게시판 대체: 제보 시스템

공개 게시판은 정치 댓글 전쟁, 허위사실 유포, 선거법 위반 리스크가 크므로 도입하지 않는다. 대신 '이 정보가 틀렸어요', '후보 공약이 변경됐어요' 등 정보 보정 제보만 받는 제보 시스템을 운영한다. 1차로는 구글폼 링크로 시작하고, 유저가 늘면 자체 제보 UI로 고도화한다.

## 3.3 모바일 우선 설계 원칙

유저의 80% 이상이 모바일이므로, 모든 UI를 모바일 퍼스트로 설계한다.

- 지도 조작: 핀치 줌 대신 탭 → 확대 전환 방식. 드릴다운 시 부드러운 zoom transition 적용

- 정보 패널: 하단 시트(bottom sheet)로 올라오며, 위로 스와이프하면 전체 화면 확장

- 딥링크: map.example.com/jeonnam/yeongam?tab=poll 형태로 특정 지역+탭 상태를 URL로 공유 가능

- OG 이미지: 카카오톡 공유 시 지역명+후보+지도 미니맵이 미리보기 썸네일로 자동 생성

# 4. 타임라인별 콘텐츠 전환 및 바이럴 전략

이 서비스는 고정된 서비스가 아니라, 선거 타임라인에 따라 메인 콘텐츠와 바이럴 액션이 동시에 변화하는 동적 서비스이다. 모든 기능을 한꺼번에 오픈하지 않고, 시점에 맞는 탭을 단계적으로 열어간다.

| 시기 | 메인 콘텐츠 | 바이럴 액션 | 기능 오픈 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3~4월 (씨앗) | 현재 정치 지형도 + 역대 비교 | 전국 단체장 지형도 이미지 SNS 배포, 지역 네트워크 시딩 | 탭1 개요 + 탭5 역대비교 |
| 4~5월 초 (성장) | 여론조사 추이 + 경합지역 분석 | 주간 여론조사 카드뉴스, 경합 TOP10 콘텐츠 | 탭2 여론조사 오픈 |
| 5월 중순~ (폭발) | 후보자 공약 비교 | '내 지역 후보 비교하기' 공유 기능, OG이미지 자동생성 | 탭3 후보자 오픈 |
| 선거 6일전~ (전환) | 투표 가이드 (투표소 찾기) | '내 투표소 찾기' 링크 카톡 확산 | 여론조사탭 비활성화 + 투표소 기능 오픈 |
| 선거 이후 (전환) | 개표 결과 → 의정 모니터링 | 당선 결과 지형도 이미지, 의정 모니터링 예고 | 9회 결과 반영 + 의정 모니터링 준비 |

## 4.1 바이럴 채널별 전술

| 채널 | 콘텐츠 형식 | 핵심 전술 |
| --- | --- | --- |
| 트위터(X) | 지도 캡처 이미지 + 팩트 한 줄. 매주 여론조사 요약 카드뉴스 | 서비스 공식 계정 중립 톤 유지, 정치 관심층이 RT로 2차 확산 |
| 카카오톡 | 딥링크 + OG 이미지(지역명+후보+지도 미니맵). 투표소 찾기 링크 | 단톡방 공유가 핵심 경로. '우리 동네 후보 비교해봐' 실용적 맥락 |
| 네이버·커뮤니티 | 지역 맘카페·동네카페에 유저 자발적 공유. 직접 홍보글 지양 | 서비스 내 '이웃에게 공유하기' CTA 버튼으로 자연스러운 유도 |
| 정치 유튜브·팟캐 | 데이터·지도 시각화 제공, 크리에이터가 화면에 띄워 자연 노출 | '출처 표기 시 자유 사용' 정책으로 콘텐츠 크리에이터 협업 |

## 4.2 바이럴 콘텐츠 유형

- 지형도 이미지: 전국 단체장/교육감 정당 색상 지도 캡처. 이미지 하단에 URL 삽입. '대한민국 기초단체장 정당 지형도' 한 장이 트위터에서 수천 RT 가능

- 주간 여론조사 카드뉴스: 매주 발행. 지도 위 경합 지역 표시 + 추이 차트. 마지막 장에 서비스 링크. '출처: 여심위 등록 여론조사만 사용' 매번 명기

- 경합 지역 TOP 10: 2022 득표율 격차 5%p 이내 지역 분석. 정치 관심층이 가장 좋아하는 콘텐츠. 각 지역 클릭 시 서비스로 연결

- 후보 비교 공유 카드: 후보 등록 후, '내 지역 후보 비교 결과 공유하기' 버튼 → 자동 생성 비교 카드 → 카카오톡·트위터 원클릭 공유

## 4.3 선거법 바이럴 제한사항

- 선거일 전 6일부터: 여론조사 결과 공유 중단 (제108조). 서비스 내 탭 비활성화 + SNS 여론조사 콘텐츠 발행 중지

- 특정 후보 지지·반대 금지: 공식 계정에서 '유리하다', '공약이 더 좋다' 등 해석·평가 절대 불가. 팩트와 데이터만 전달

- 선거 당일: 투표 독려('투표합시다')와 투표소 안내만 가능. 후보 관련 바이럴 전면 중단

# 5. 기술 구현 우선순위

타임라인과 연동하여 기능을 단계적으로 오픈한다. 모든 것을 한꺼번에 만들 필요 없이, 시점에 맞는 기능부터 구현한다.

- 1순위 (3월 즉시): 탭1 개요(2022 결과) + 탭5 역대 비교. 선관위 API 데이터로 즉시 구현 가능. 딥링크 + OG 이미지 시스템도 이 단계에서 구축

- 2순위 (4월까지): 탭2 여론조사. 여심위 데이터 크롤링/파싱 파이프라인 + 시계열 차트 컴포넌트 + 선거 6일전 자동 비활성화 로직

- 3순위 (5월 후보 등록 후): 탭3 후보자. 선관위 후보자·공약 API 연동 + 공약 분야별 비교 UI + 후보 비교 공유 카드 생성기

- 4순위 (여유 시): 탭4 뉴스. 뉴스 검색 API 연동 + 매체별 균형 표시 로직

- 5순위 (선거 직전): 투표소 찾기 기능. 선관위 투표소 데이터 연동 + 주소 입력 → 최근접 투표소 안내

# 6. 비즈니스 모델 및 엑싯 전략

## 6.1 수익 모델 로드맵

선거 전에는 신뢰 구축이 수익보다 100배 중요하다. 광고를 붙이지 않고 공익 플랫폼으로 출시한 뒤, 선거 후 데이터 자산 기반으로 수익화한다.

| 모델 | 내용 | 시기·대상 |
| --- | --- | --- |
| 공익 후원 (1순위) | 서비스 무료, 소액 후원 페이지. 풀뿌리 민주주의 지지자 대상 | 런칭 직후부터. 달빛포레스트·시민단체 네트워크 활용 |
| 데이터 라이선스 (2순위) | 선거구 GeoJSON·의원 DB API를 언론사·연구기관에 유료 제공 | 선거 후. 다음 총선(2028) 준비 시점에 가치 극대화 |
| 의정 모니터링 전환 (3순위) | 선거 후 '의원 성적표' 서비스로 전환. 시도의회 대시보드 납품 | 선거 후 3개월~. 연중 서비스로 전환하여 트래픽 유지 |
| 엑싯 (장기) | 데이터+파이프라인을 언론사·시빅테크 기업에 매각 또는 라이선스 | 2026 하반기~2027. 다음 총선 준비 시점이 협상 적기 |

## 6.2 광고 정책

구글 애드센스 자동 배치는 도입하지 않는다. 구글 알고리즘이 정치 광고·정당 후원 광고를 자동 배치할 경우 플랫폼 중립성이 훼손되며, 선거 시즌 극단적 트래픽 패턴(4~6주 집중)으로 인해 연간 광고 수익이 서버비 수준에 그칠 가능성이 높다. 선거 후 의정 모니터링 전환 시 비정치적 직접 광고(지역 서점, 시민교육 기관 스폰서십 등)를 선별 도입하는 것은 검토 가능하다.

## 6.3 엑싯 시나리오

- 언론사 매각 (가장 현실적): 6.3 지선 트래픽 실적 확보 후, 다음 선거(총선/지선) 준비 시점에 언론사 데이터저널리즘 팀에 기술+데이터 패키지 매각

- 시빅테크 합병: 정치 데이터 분석 스타트업이 지방자치 공간 데이터를 필요로 할 때, 자체 개발보다 인수가 빠름

- 공공기관 납품 (B2G): 선관위·행안부·민주화운동기념사업회 등에 선거 교육 도구 또는 지방자치 정보 시스템으로 납품

- 엑싯 가치의 핵심: 지도 서비스 자체가 아니라, 공개된 곳이 없는 광역의원·기초의원 선거구 GeoJSON 800+1,000개 + 의원 DB + 자동화 파이프라인이라는 데이터 자산이 팔리는 것

# 7. 선거 이후 서비스 전환 전략

선거가 끝나면 트래픽이 90% 이상 급락하는 것이 정상이다. 이를 인정하되, 서비스가 완전히 죽지 않도록 의정 모니터링으로 콘텐츠를 전환한다.

## 7.1 의정 모니터링 전환

지도에서 내 동네를 클릭하면 해당 의원의 의회 출석률, 발의 조례 수, 5분 발언 내용, 예산 심의 참여도가 표시되는 '내 지역 의원 성적표' 서비스로 전환한다. 지방의회 회의록은 공개 데이터이므로 크롤링하여 의원별 활동 지표를 자동 집계할 수 있다.

현재 구축 중인 의원 DB 테이블에 attendance_rate, bills_proposed, last_updated 컬럼 자리를 미리 예약해두면 전환이 수월하다.

## 7.2 분기별 정기 콘텐츠

'우리 동네 의원 3분기 성적표' 등 분기별 리포트를 카카오톡·이메일 뉴스레터로 발송하여 정기적 재방문을 유도한다. 선거 때 확보한 유저 이메일/카카오톡 알림 동의 기반을 활용한다.

# 8. 리스크 관리

- 선거법 위반 리스크: 여론조사 공표 금지 기간 자동 비활성화, 특정 후보 지지·반대 표현 금지, 선거일 당일 콘텐츠 제한 — 이 세 가지를 시스템적으로 강제한다

- 중립성 훼손 리스크: 뉴스 큐레이션 시 매체 분포 투명 표시, 광고 미도입, 게시판 미운영으로 중립 유지. 서비스 소개에 '특정 정당·후보를 지지하지 않습니다' 명시

- 데이터 정확성 리스크: 선관위 공식 데이터 + 여심위 등록 여론조사만 사용. 유저 제보 시스템으로 오류 보정. 데이터 출처를 모든 수치 옆에 명시

- 서버 과부하 리스크: 선거 직전 트래픽 폭증 대비 Vercel 서버리스 + CDN 정적 파일 분리. GeoJSON은 CDN에서 제공하고 동적 데이터만 서버에서 처리

- 경쟁 서비스 리스크: vote2026.kr 등 유사 서비스가 존재. 차별화는 '지도 기반 직관적 UX + 자체 제작 선거구 GeoJSON 데이터 자산'에 있다. 이 두 가지는 쉽게 복제되지 않는다

# 9. 핵심 성과 지표 (KPI)

- 런칭~선거 4주 전: DAU 1,000+ 달성, SNS 공유 수 500+/주

- 선거 2주 전~당일: DAU 50,000+ 달성, 후보 비교 공유 카드 생성 10,000+건

- 선거 당일: 투표소 찾기 사용 횟수 100,000+건

- 선거 후 3개월: 의정 모니터링 전환 후 MAU 5,000+ 유지

- 데이터 자산: 광역의원 선거구 GeoJSON 800개 + 기초의원 선거구 GeoJSON 1,000개 + 의원 DB 3,700명+ 구축 완료